需求书

- 项目名称：广东省监狱中心医院办公区环境修缮工程

- 项目预算金额：招标控制价为人民币962833.91元。按照2019年5月8日院纪委下发的《监狱中心医院纪委监督整改通知书》第5条建议，采购项目（工程、服务、设备等）的上限价（最高限价）必须在预算价下浮5%以上。因此建议在招标控制价基础上下浮5%，即以914692.21元作为项目发包价。

- 项目需求内容：

（1）负责我院办公区环境修缮工程施工总承包。

（2）工程内容包含：办公区内挡土墙、凉亭、捐款碑、连廊等修缮以及树池安装、种植土回填、铺种草皮等施工。具体以招标工程量清单以及设计文件为准。

四、报价人资格：

（1）投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人。

（2）本项目不接受联合体参与报价。

（3）投标人必须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

五、合同要求及支付方式：

（1）该项目暂列金额30000元，绿色施工安全防护措施费63144.98元，中标后包含在合同价内。

（2）承包形式为综合单价包干。

（3）合同工期为95日历天。

（4）支付方式为分四期支付。第一期签订合同后支付（合同价-暂列金额-绿色施工安全防护措施费）×30%工程预付款；第二期工程投资达到70%后支付（合同-暂列金额-绿色施工安全防护措施费）×30%；第三期工程完工后支付（合同-暂列金额-绿色施工安全防护措施费）×30%+绿色施工安全防护措施费×100%；第四期工程竣工结算后，承包人向发包人缴纳结算总价3%到发包人指定账户作为项目质保金，发包人向承包人支付至结算总价100%。