广东省监狱中心医院监管病区静配中心

修缮工程项目

议价文件

采购单位：广东省监狱中心医院

编制时间：2024年11月

温馨提示！！！

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以本议价文件为准）

一、响应文件应按顺序编制页码。

二、请仔细检查响应文件是否已按本议价文件要求盖章、签名、签署日期。

三、请正确填写《报价一览表（报价表）》、《报价明细表》，报价总价不能超过最高限价，并单独密封递交（须准备2份报价信封）（详见议价须知）。

目 录

第一章 用户需求书	3

第二章 议价须知	5

第三章 合同条款及格式	17

第四章 响应文件格式	28

第一章 用户需求书

- 一 、项目内容

- (一)采购项目名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程项目；

- (二)项目内容：根据广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程项目设计图纸、招标工程量清单和建设单位需求内容，对广东省监狱中心医院监管病区静配中心进行修缮，包括拆除工程、地面工程、天棚工程、墙面工程、门窗工程、屋面及防水工程、电气、给排水、暖通、新风系统、送风系统、回风系统、排风系统、温湿度压差系统、洁净度调试及其他工程，具体以工程量清单文件为准。

- (三)项目地点：广东省监狱中心医院监管病区；

- (四)项目预算(最高限价):21.75万元。

- 二、工程符合的技术规范等国家或行业标准

- 施工完毕后，广东省监狱中心医院监管病区静配中心的相关检测指标符合《静脉用药调配中心洁净环境检测指标及标准》（见《静脉用药调配中心建设与管理指南（试行）》（国卫办医函〔2021〕598号））的要求。

- 三、资质要求

- 详见议价公告。

- 设计图纸和工程量清单（详见附件1、2）

- 五、项目工期

- 工程工期为：45个自然日内完成全部施工工作，工期从采购人委托的监理单位签发的开工令之日起计，至竣工验收合格之日止。

- 六、工程要求

- (一)本项目报价应包含材料费、运输费、人工费、安装费、调试费、税杂费、水电杂费等一切项目实施过程可预计及未能预计的项目相关费用。

- (二)施工人员必须严格服从监狱的安排，严格遵守监狱进出、施工、疫情防控等相关规定。

- (三)中标供应商在施工中及完工后，必须做好以下工作：

- 1.工程施工过程中如造成其他破损的，施工方负责恢复原状。

- 2.保证所有排水、排污渠不堵塞，如有损坏的必须修复。

- 3.施工完毕后，应对现场进行清理保洁。

- (四)完成验收之日起，中标供应商应提供不少于1年的免费维修维护。

七、 交付验收标准

(一)符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

(二)符合议价文件和响应承诺中甲方认可的参数及各项要求。

八、违约责任及处理

(一)采购人按要求进行严格验收，对不符合规格要求的材料或工程成品，供应商必须无条件退货或更换。

(二)因供货商在合同执行过程中不符合要求或违约，经协商未及时改进的，采购人有权终止合作。

九、付款方式

第一期：签订项目合同后，支付至扣除暂列金及相应的规费、税金金额后的合同价款后的合同总价的30%；

第二期：当工程形象进度已完成项目的全部工程量，并经工程竣工验收合格后，应累计支付至扣除暂列金及相应的规费、税金金额后的合同价款的90%；

第三期：工程经监理单位初审、造价单位复审成交人送审结算资料，经建设单位、施工单位、造价单位确认结算审核结果，造价单位出具了结算审核报告后，成交人采用银行转账等非现金形式缴纳项目结算金额的3%作为质量保证金，累计支付至结算价款的100%。

第四期：若无质量问题及其它违约情形，质保期1年满后14个工作日一次性无息退回质量保证金。

以上款项支付前，中标方需按规范完成提交相应的请款资料（含发票）。

附件1：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮项目设计图纸

附件2：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮项目工程量清单

- 第二章 议价须知

- 一、说明

- 适用范围

本项目为一个整体，不得分拆，且要提供完整的资料。

- 定义

- “采购人”是指：广东省监狱中心医院。

- “供应商”是指：响应本文件要求，参加议价的供应商。

- 合格的“供应商”是指：符合本议价文件供应商资格要求的供应商。

- “成交供应商”是指经议价程序确定并授予合同的供应商。

- “响应文件”是指：供应商根据议价文件要求，编制包含报价、技术和商务等所有内容的实质性响应文件。

二、议价文件

- 议价文件由下列文件组成：

- 用户需求书

- 议价须知

- 合同条款及格式

- 响应文件格式

三、响应文件的编制、密封和递交

- 响应文件的编制

- 响应文件应按第四章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

- 响应文件应用A4纸编制（非A4纸的文件，可以折叠成A4纸装订），响应文件正本与副本的每一页（包括封面）须逐页加盖供应商公章，副本可为正本复印件，但封面须由法定代表人或委托代理人签名（不得用签名章代替）并加盖供应商公章，复印的副本须加盖骑缝章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处须由供应商的法定代表人或委托代理人签名（不得用签名章代替）并加盖供应商公章确认。

- 响应文件份数，正本1份，副本1份。

- 响应文件装订，响应文件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页夹。响应文件应编制目录，并且逐页（封面除外）标注连续页码。

- 响应文件的密封

- 响应文件应进行包装（将正本和副本包装在一个封套上，如响应文件过厚可分开包装）、加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商公章。

- 响应文件封套上应写明的内容如下。

响应文件 采购项目名称： 供应商名称： 供应商地址： 在2024年 月 日 时 分（即开标时间）之前不得开启

- 未按第（二）条响应文件的密封第（1）项或第（2）项要求密封和加写标记的响应文件，采购人应予拒收。

- 响应文件的递交

- 供应商人应在议价公告规定的响应文件提交截止时间前递交响应文件。

- 供应商递交响应文件的地点：见议价公告。

- 供应商所递交的响应文件不予退还。

- 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

- 采购人不接受电报、电话、电传、邮件、快递、传真响应文件。

- （四）响应文件的修改与撤回

- 供应商在议价公告规定的响应文件提交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按议价文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。在议价截止时点之后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

- 供应商在递交响应文件后，可以撤回其响应文件，但供应商必须在规定的议价截止时点前以书面形式告知采购人。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

- （五）报价信封（须准备2次报价信封，并独立密封在现场递交）

- 1. 其中，第一次报价将下列内容单独密封装入“报价信封1”，《报价一览表》、《报价明细表》需具有明确报价，格式如下：

#### （1）报价一览表

#### 报价一览表（投标报价书）

采购项目名称：　广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程项目

采购项目编号：  ZX201024240311

| 采购项目名称 | 投标报价总价（元） | 完工期/日历天 | 缺陷责任期/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程项目 |  | 45个日历天 | 1年，自竣工验收合格之日起计算。 |

- 报价明细表

- 按用户需求书附件2：《广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程项目工程量清单格式》进行填报。

2.第二次报价仅提供《报价一览表》（投标报价总价位置空出），并提前盖好供应商公章，单独密封装入“报价信封2”。供应商进入议价环节后，采购人与供应商进行最终议价，并由供应商法人或其委托代表将最终议价结果手写填入投标报价总价一栏，作为本项目议价最终成交价。

注: 1.供应商须按要求填写，不得随意更改本表格式。

- 2. 报价一览表及报价明细表中的投标报价采用投标单价、总价的形式进行报价，投标总价不能超过最高限价，并单独密封（须准备2次报价一览表，并于现场递交）。本项目最高限价为21.75万元，其中绿色施工安全防护措施费11548.23元（包括建筑工程1055.15元，安装工程10493.08元）、工程暂列金额：3794.79元均为不可调整报价。供应商报价时对绿色施工安全防护措施费和工程暂列金不得下浮。

3.投标报价低于(含等于)最高限价的为有效报价(报价须保留二位小数，否则视为无效报价)，高于最高限价的为无效报价，其投标文件作废标处理。

4.本项目的投标报价和结算支付均以人民币为货币单位。

5.投标人在填报单价及总价前，将视为已应仔细阅读本招标文件的所有有关章节以及审查了所有的相关资料，并已确保本项目的所有采购范围内的各种价格约定风险均已包含在投标总价内。

6.不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式报价。

7.所有报价文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖报价单位公章，并在每一信封或包装的封面上写明：

报价文件（报价信封1/2） 采购项目名称： 供应商名称： 供应商地址： 在2024年 月 日 时 分（即开标时间）之前不得开启

供应商（加盖单位章）：

供应商法定代表人或其委托代理人（签名）：

年     月     日

五、议价程序、方法及标准

- 议价会议

- 采购人在《议价公告》中规定的日期、时间和地点组织议价会议。

- 供应商须派法定代表人或委托代理人参加议价会议。

- 议价小组的组成

评审由采购人组建的议价小组负责，议价小组人数为5人。

- 议价程序

议价按以下程序进行：

第一步：投标人签到并递交投标文件。

第二步：现场公开检查投标文件密封性，不符合投标文件密封和签署要求的将可能被拒绝。

第三步：评审小组对响应供应商的投标文件进行资格性审查和符合性审查。通过的，进入综合评分环节。

资格性审查和符合性审查（详细见下附表1《资格审查表》和附表2《符合性审查表》）：

第四步：择优选取1家供应商

议价小组对通过审查供应商的响应文件进行综合评分，评分内容为技术评分和商务评分，根据综合得分由高到低，择优选取一家供应商，进入议价环节。评分标准如下：

| 评审 因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值 构成 | 技术部分70分 商务部分30分 |  |
| 技术 部分 | 项目施工总体概述 (24分)，（等次分值选择：0;6;12;18;24;） | 【优】对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整；施工总体安排合理，施工机械合理；采用新技术、新工艺、新材料、新设备，符合规范要求；对施工难点有先进和合理的建议，措施、线形控制方案可靠、经济、安全、切实可行，措施得力得24分。 【良】对项目总体有一定认识，表述清晰、完整；施工总体安排合理，施工机械可行；采用工艺、新材料、新设备，基本符合规范要求；对施工难点有合理的建议，措施、线形控制方案经济、安全、基本可行得18分。 【中】对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工总体安排比较合理，运用合理的施工工艺，施工机械；对施工难点有建议，措施、线形控制方案基本可行12分。 【差】对项目认识不足，表述不清晰，施工总体安排不合理，施工工艺，施工机械不合理；或对施工难点无建议，措施、线形控制方案不可行6分。 未提供项目施工总体概述得0分 |
|  | 施工总进度计划及保证措施 (16分)，（等次分值选择：0;4;8;12;16;） | 【优】关键节点安排清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，对关键节点的控制措施有力、合理、可行，人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，有具体时间和人员安排，满足采购人对工期的要求，调配投入计划合理、准确。进度违约责任承诺具体，经济赔偿最大。可得16分。 【良】关键节点安排清晰、准确、完整，计划编制可行，人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，有具体时间和人员安排，能满足采购人对工期的要求，调配投入计划合理、准确。进度违约责任承诺具体，经济赔偿次大。可行得12分。 【中】关键节点安排基本准确，计划编制基本合理，对关键节点的控制措施基本可行，人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，基本满足采购人对工期的要求，调配投入计划基本合理。进度违约责任承诺具体。可得8分。 【差】关键节点安排不准确，计划编制不合理，或对关键节点的控制措施不可行得4分。 未提供施工总进度计划及保证措施得0分。 |
|  | 质量保证措施 (12分)，（等次分值选择：0;3;6;9;12;） | 【优】应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际（防水、空鼓）情况提出实际可行的、具体的质量保证措施，质量违约责任承诺具体，经济赔偿最大。可得12分。 【良】针对项目实际（防水、空鼓）情况提出实际可行的、具体的质量保证措施，质量违约责任承诺具体，经济赔偿次大。可得9分。 【中】具体措施可行，满足议价文件的质量要求，质量违约责任承诺具体，可得6分。 【差】措施不可行，或无质量违约责任承诺得3分。 未提供质量保证措施得0分。 |
|  | 绿色施工、 安全防护、 文明施工 措施计划 (8分)，（等次分值选择：0;1;3;5;8;） | 【优】针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的措施，采用规范准确、清晰得8分。 【良】针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范准确得5分。 【中】有基本合理的措施，采用规范准确得3分。 【差】安全文明、环保措施不力，或采用规范不正确得1分。 未提供绿色施工、安全防护、文明施工措施计划得0分。 |
|  | 售后服务方案及服务承诺 (10分)，（等次分值选择：0;2;4;6;10;） | 售后服务方案包括但不限于：售后服务机构介绍、质保期内售后服务形式、质量保证期、服务承诺等，同比由优至差。 【优】售后服务方案完全满足且优于议价文件要求，对售后服务、质量保障有详细承诺得10分； 【良】售后服务方案完全满足议价文件要求，对售后服务、质量保障有详细承诺得6分； 【中】售后服务方案基本满足议价文件要求，对售后服务、质量保障有承诺得4分； 【差】售后服务方案不完全满足议价文件要求，对售后服务、质量保障无明确承诺得1分。 未提供得0分。 |
| 商务 部分 | 项目经理综合素质 (5分)，（等次分值选择：0;3;5;） | 项目经理工程类技术职称情况： - 具备中级工程师或以上职称的，得5分； （2）具备助理工程师职称的，得3分； （3）不具备以上职称的，不得分。 注：须提供职称证书复印件或打印件并加盖公章及2024年1月以来任意一个月在投标人名下缴纳社保的证明材料复印件。 |
|  | 项目团队人员技术能力 (6分) （等次分值选择：0;1;2; 3; 4;5;6） | - 项目需配备持有《特种设备操作证书》（电工、电焊、焊接）等人员，每提供一份得1分，本项最高得6分，没有不得分； - 注：岗位人员必须由不同人员担任，不得同时兼任，否则均不得分。须提供人员身份证、岗位证书、职称证书等相关证书、复印件或打印件并加盖公章及2024年1月以来任意一个月在投标人名下交纳社保的证明材料复印件。 |
|  | 企业业绩(15分)，（等次分值选择：0;3;6；9；12；15;） | 企业近3年来（2021年1月1日至今）业绩情况： 完成过类似工程的，每提供一项得3分；（本项最高得6分） 未完成过类似工程的或未提供不得分； 注：须提供有关业绩合同协议书复印件加盖公章，业绩时间以签订合同日期为准。 |
|  | 企业承诺 (4分)，（等次分值选择：0;4;） | 近3年来（2021年1月1日至今）供应商未发生事故等级为一般事故及以上的生产安全事故、一般质量事故及以上的工程质量事故的，得4分； 其他情形的，不得分。 注：须提供本单位承诺书（格式自定）并加盖本单位公章；未提供本单位承诺书并未加盖本单位公章的不得分。 |

第五步：评审小组与综合得分排名第一的供应商进行议价。

第六步：确定议价结果。供应商根据议价结果填写《报价一览表》。

（四）授标

- 采购人自成交供应商确定之日起2个工作日内，在广东省监狱中心医院官方网站及政务内网上公告成交结果，同时向成交供应商发出《成交通知书》，不在成交名单之列者默认为落标，采购人不再以其他方式另行通知，对成交与落标原因不作任何解释。《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

（五）合同的订立和履行

- 合同的订立。采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按议价文件要求和成交供应商响应文件承诺签订合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.合同的履行。采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。并按合同严格执行。

附表（1）《资格审查表》

# 资格审查表

| 序号 | 审查内容 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。 |  |  |  |
| 2 | 投标人必须具有建筑工程三级以上资质（包含三级）或建筑装修装饰工程三级以上资质（包含三级）。 |  |  |  |
| 3 | 提供在中华人民共和国境内有效的执照（或证书）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件证明。 |  |  |  |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供至开标截止之日前12个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金相关证明材料；如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资金；或提供资格文件声明函）； |  |  |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供体现2021年或2022年或2023年财务状况的证明文件或银行出具的资信证明；或提供资格文件声明函）； |  |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）】（提供资格文件声明函）； |  |  |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件（提供资格文件声明函）。 |  |  |  |
| 8 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商（提供资格文件声明函）。 |  |  |  |
| 9 | 本项目不接受联合体参与报价。 |  |  |  |
| 10 | 已登记报名。 |  |  |  |
| 结论（“通过”或“不通过”） |  |  |  |  |

注明：1.审查时符合的打“○”；不符合的打“×”，并说明不符合的原因；2.全部符合的审查结论为“通过”，有任一项不符合的审查结论为“不通过”。

附表（2）《符合性审查表》

符合性审查表

| 序号 | 审查内容 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件内容、编制、份数、签署、盖章符合议价文件要求。 |  |  |  |
| 2 | 报价未超出最高限价。 |  |  |  |
| 3 | 文明施工费及暂列金未调整。 |  |  |  |
| 结论（“通过”或“不通过”） |  |  |  |  |

注明：1.审查时符合的打“○”；不符合的打“×”，并说明不符合的原因；2.全部符合的审查结论为“通过”，有任一项不符合的审查结论为“不通过”。

- 第三章 合同条款及格式

注：

（合同格式为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）

- 修缮工程采购合同

合同名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程采购合同

合同编号：

甲方：广东省监狱中心医院

乙方：

合同金额(元)：

人民币大写：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，签订本合同，并共同遵守。

1.工程概况

1.1工程名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程

1.2工程地点：广东省监狱中心医院

1.3承包范围：

1.4承包方式：总价包干

1.5工期： 45个自然日

1.6工程质量：合格。

1.7质保期：按《建设工程质量管理条例》等相关规定执行，凡在保修期内出现任何质量问题，乙方须在24小时内组织施工维修。本项目质保期为1年。

1.8合同价款（人民币小写）：           （人民币大写）：

2. 甲方工作

2.1开工前确认乙方的设计施工图纸，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电等设备（施工期间所产生的水费和电费由乙方支付），尽可能地提供电讯之便。协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派                              驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收。

2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.4协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

3乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前7天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度计划给甲方审定。

3.2指派                              为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3乙方必须严格遵守以下各项规定，如由于乙方的原因，致使由下述几点而产生的相关一切经济问题和法律责任全部由乙方承担：

3.3.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.3.2遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理 好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。

3.3.3施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.4工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.5不得在没有恰当理由（不可抗力的原因，如重度疾病、刑拘等）情况下，随意变更项目经理。

4关于工期的约定

4.1因政府或有关部门的行为或不可抗力，导致无法动工、影响工期的，可根据具体情况顺延工期。

4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 如发生上述所述情况，乙方应在事发后24小时内告知甲方，并提供足够证据予以证实，否则甲方将不接受乙方擅自顺延工期的做法。经甲方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

5关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、设计变更和参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、《静脉用药调配中心洁净环境检测指标及标准》（见《静脉用药调配中心建设与管理指南（试行）》（国卫办医函〔2021〕598号））等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准（见合同附表1-7）。

5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应于验收前24小时通知甲方， 甲方代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格， 甲方应承担复验费用， 由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也不予顺延。

5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.4工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料并发出竣工通知书经双方协商确定验收时间， 甲方在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。若验收不合格，乙方在甲方限定时间内修改后重新验收，并承担由于修改而产生的费用。工期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。

5.5工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 自工程移交甲方管理日起计算，修缮工程保修期为1年，在保修期内因施工造成的工程质量问题, 甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。

6关于工程价款支付及结算的约定

6.1付款方式：

第一期：签订项目合同后，支付至扣除暂列金及相应的规费、税金金额后的合同价款后的合同总价的30%；

第二期：当工程形象进度已完成项目的全部工程量，并经工程竣工验收合格后，应累计支付至扣除暂列金及相应的规费、税金金额后的合同价款的90%；

第三期：工程经监理单位初审、造价单位复审成交人送审结算资料，经建设单位、施工单位、造价单位确认结算审核结果，造价单位出具了结算审核报告后，成交人采用银行转账等非现金形式缴纳项目结算金额的3%作为质量保证金，累计支付至结算价款的100%。

第四期：若无质量问题及其它违约情形，质保期1年满后14个工作日一次性无息退回质量保证金。

以上款项支付前，乙方需按规范完成提交相应的请款资料（含发票）。

6.2乙方申请工程款同时，向甲方提供等值有效的工程发票。

7 合同价款的调整事件：

7.1 风险范围以外合同价款调整范围：

（1）设计变更和现场签证(暂估价项除外)增减经费经甲方和乙方双方确认后实施;

（2） 甲方给定的以暂估价(项)形式列出的。

7.2 设计变更和现场签证由乙方提出经甲方确认后进行调整。任何变更洽商须有监理单位（如需) 、 甲方签字才能生效, 乙方因没有遵守此条款, 引起的任何返工,其损失或工期延误都应由乙方负责。

7.3甲方给定的以暂估价（项）形式列出的,按工程实施过程中的实际发生额由乙方提出经甲方确认后进行调整。

7.4 设计变更及设计外新增工程项目的结算方式

7.4.1 工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；

7.4.2 工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；

7.4.3 工程量清单没有相同或没有类似的项目，按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省建设 工程计价依据》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》计价，总价给与下浮，下浮率＝（1－成交价/最高限价），其中人工、机械台班价格按施工当期项目所在地建设工程造价管理站相关文件发布的价格执行，材料设备价格按以下约定方式结算：

（1）工程量清单有的材料设备，按工程量清单报价进行结算；

（2）工程量清单没有的材料设备，有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价;Ⅰ、按施工当期项目所在地的工程造价信息相关文件对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算；Ⅱ、按施工当期项目所在地工程造价信息相关文件对应品牌材料设备的厂商信息价格下浮10%结算；Ⅲ、按施工当期项目所在地建设工程材料(设备)厂商价格信息相关文件对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算。

（3）工程量清单和指导价都没有可参照的材料设备， 由乙方按照市场报价， 由甲方监理单位及甲方审定后作为结算依据。

7.4.4 工程量清单中没有相同或没有类似且无相关定额的项目，乙方按照施工当期的市场价格编制预算，送甲方/监理单位审定后作为结算依据。措施项目费不另计。

7.4.5 其他

（1）乙方因拖欠外包队、分包人(自有分包人)及材料设备乙方费用而发生的债务纠纷, 由乙方自行解决, 甲方不承担任何责任,也不负责协商解决。

（2）安全文明施工措施费。乙方应按规定计取安全文明施工费用，并列入工程造价，在竞标时不得删减。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。

（3）规费和税金。规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用,包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害 保险等；税金按规定计取。

（4）技术规范要求的费用应包括在报价中。

（5）乙方应在考察施工场地的基础上,结合本工程实际工程量及自身劳动力安排,充分考虑如施工人员(含管理人员)的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输等与此相关的费用,并将此部分费用纳入报价中，结算时不做调整。

（6）计日工核算，乙方必须在发生计日工24小时内，向监理人和甲方提交现场签证，否则不予计量。

8关于材料供应的约定

8.1工程所需材料，需经甲方管理人员、监理人员（如有）验收合格后方能使用。材料及设备由乙方采购供应至施工场地。

8.2材料设备应附有出厂合格证明。如甲方对材料、设备有异议，应进行检验，检验费用由采购方承担。

8.3材料设备和设备差价的处理方法：如遇材料涨价，甲方不再另外调整。

9有关安全生产和防火的约定

9.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范

9.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失， 现场所有的安全责任由乙方负责。

9.3乙方负责施工场地的平整，施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工。

10违约责任

10.1乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

10.2甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线， 由此发生的损失或事故（包括罚款）， 由甲方负责并承担损失。

10.3本工程所有设计更改，必须经过甲方书面确认后乙方才可实施，否则视为无效；若乙方未经甲方书面确认而单方面更改设计并实 施，则被视为乙方违约，乙方负责修复至原约定的设计，并且承担由此造成的所有费用及损失；

10.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线， 由此发生的损失或事故（包括罚款）， 由乙方负责并承担损失。

10.5未办理验收手续， 甲方擅自动用，造成损失由甲方负责。如甲方确需提前使用，可与乙方就现场情况确认及记录有关资料。

10.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

10.7乙方发生下列条款的任何一条， 甲方有权声明终止本合同的全部或一部分：

（1）依照国家有关法律、法规的规定,宣告破产、倒闭，与债权人达成协议；

（2）办理清算；

（3）办理公司的重整；

（4）与其他公司进行合并；

（5）经甲方确认已经丧失偿还债务的能力；

（6）严重违反合同重要条款约定。

10.8本合同依照合同规定而全部或一部分终止后，乙方应在收到甲方书面通知后，在规定时间内撤走所有人员与工具及器械等。否则乙 方放在工地上的工具、器械等将被认为废弃物， 甲方有权处理，处理费用由乙方支付。

11保密

11.1甲乙双方在订立合同、合同履约过程中，知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息，不得泄露或者不正当地使用；泄露、不正当地 使用该商业秘密或者信息，造成对方损失的，应当承担赔偿责任。

12争议或纠纷处理

12.1因本合同引起的争议， 甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商或调解不能解决争议，则 向人民法院提交诉讼解决 。

13不可抗力

13.1甲乙双方的任何因一方因不可抗力不能履行合同时。应及时向对方书面通知不能部分履行或不能完全履行的理由，取得对方同意 后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据具体实际情况可部分或全部免除承担违约责任。

14其它约定

14.1本合同自双方盖章之日起开始生效， 甲乙双方不得单方面变更和解除合约。在合同有效期内，合同的变更需征得双方的同意并以书 面的形式确认变更的内容，经双方盖章的合同变更内容与本合同具有同等法律效力。

14.2.本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份。由甲乙双方盖章即生效，至双方履行完合同权利义务时终止，具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方(盖章)：

甲方联系人：

甲方法定代表人或其授权代表签名：

联系电话：

合同签订日期：

乙方(盖章)：

开户银行： 银行账号：

乙方联系人：

乙方法定代表人或其授权代表签名：

联系电话：

合同签订日期：

- 附表1  静脉用药调配中心洁净环境检测指标及标准（静态）

| 洁净级别 | 一次更衣室 | 洗衣洁具间 | 二次更衣室 | 调配操作间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D(100000)级 |  | C(10000)级 |  |
| 尘埃粒子 | ≥0.5μm/ 立方米 | ≥5μm/ 立方米 | ≥0.5μm/ 立方米 | ≥5μm/ 立方米 |
|  | ≤3500000 | ≤20000 | ≤350000 | ≤2000 |
| 细菌测试 | 沉降菌 |  | 沉降菌 |  |
|  | ≤10cfu/皿.0.5h |  | ≤3/cfu/皿.0.5h |  |
| 换气次数 | ≥15次/小时 |  | ≥25次/小时 |  |
| 静压差 | 非洁净控制区＜一次更衣室＜二次更衣室＜电解质类等普通输液和肠外营养液调配操作间 非洁净控制区＜一次更衣室＜二次更衣室＞抗生素和危害药品调配操作间 （洁净区相邻区域压差5～10Pa，一次更衣室与非洁净控制区之间压差≥10Pa） |  |  |  |
| 温度 | 18℃～26℃ |  |  |  |
| 相对湿度 | 35％-75％ |  |  |  |
| 环境噪音 | ≤60dB |  |  |  |
| 设备噪音 | 生物安全柜≤67dB 水平层流洁净台≤65dB |  |  |  |
| 工作区域亮度 | ≥300 Lx |  |  |  |
| 抗生素调配间排风量 | 根据抗生素间的设计规模确定 |  |  |  |

- 附表2  最少采样点数目标准

| 面积（m2） | 洁净度级别/采样点数目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A(100)级 | C(10000)级 | D(100000)级 |
| <10 | 2～3 | 2 | 2 |
| ≥10～<20 | 4 | 2 | 2 |
| ≥20～<40 | 8 | 2 | 2 |
| ≥40～<100 | 16 | 4 | 2 |
| ≥100～<200 | 40 | 10 | 3 |

- 注：对于A(100)级的单向流洁净室/区，包括A(100)级洁净工作台，其面积指的是送风覆盖面积；对于C(10000)级以上的非单向流洁净间/区，其面积指的是房间面积；C(10000)级为二次更衣室。

- 附表3  最少培养基平皿数

| 洁净度级别 | 最少培养皿数（φ90mm） |
| --- | --- |
| A(100)级 | 3 |
| C(10000)级 | 3 |
| D(100000)级 | 3 |

- 附表4  洁净区沉降菌菌落数规定（静态）

| 洁净度级别 | 沉降菌菌落数/皿 放置0.5h |
| --- | --- |
| A(100)级 | ≤1 |
| C(10000)级 | ≤3 |
| D(100000)级 | ≤10 |

- 附表5  洁净区空气悬浮粒子最小采样量

| 洁净度级别 最小采样量 粒径（L/次） | A（100）级 | C（10000）级 | D（100000）级 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥0.5μm | 5.66 | 2.83 | 2.83 |
| ≥5μm | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

- 附表6  洁净区悬浮粒子数要求

| 洁净度级别 | 悬浮粒子最大允许数（个/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥0.5μm | ≥5μm |
| A(100)级 | 3500 | 0 |
| C(10000)级 | 350000 | 2000 |
| D(100000)级 | 3500000 | 20000 |

- 附表7  菌落数限定值（静态）

| 洁净度级别 /菌落数 | 设施表面 (cfu/碟) | 地面 (cfu/碟) | 手套表面 (cfu/碟) | 洁净服表面 (cfu/碟) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A(100)级 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤5 |
| C(10000)级 | ≤5 | ≤10 | ≤10 | ≤20 |

- 注：cfu是菌落形成单位（Colony Forming Units）,指单位体积中的细菌群落总数。在活菌培养计数时，由单个菌体或聚集成团的多个菌体在固体培养基上生成繁殖所形成的菌落。

- 响应文件格式

响 应 文 件

□ 正本

□ 副本

收件人名称：广东省监狱中心医院

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商地址：

联系人：         ；联系电话：            ；邮政编码：         ；

供应商：                                     （加盖单位章）

供应商代表（法定代表人或其委托代理人）：       （签名）

年      月      日

目录（自拟）

注：请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

# 一、自查表

| 审查内容 |  | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 投标人必须具有建筑工程三级以上资质（包含三级）或建筑装修装饰工程三级以上资质（包含三级）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 提供在中华人民共和国境内有效的执照（或证书）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件证明。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供至开标截止之日前12个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金相关证明材料；如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资金；或提供资格文件声明函）； | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供体现2021年或2022年或2023年财务状况的证明文件或银行出具的资信证明；或提供资格文件声明函）； | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）】（提供资格文件声明函）； | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件（提供资格文件声明函）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商（提供资格文件声明函）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 本项目不接受联合体参与报价。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 已登记报名。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
| 符合性审查 | 响应文件内容、编制、份数、签署、盖章符合议价文件要求。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 报价未超出最高限价。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 文明施工费及暂列金未调整。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |

- 二、响应函

- 响应函

致：广东省监狱中心医院

我方确认收到贵方提供的 广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程项目需求书及采购公告的全部内容，我方完全明白需求书及采购公告的所有条款要求，决定响应本项目，据此我方承诺如下：

1. 我方决定参加：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程项目的议价。

2. 本需求书的有效期为在议价截止日后不低于60天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

3. 我方同意提供采购人要求的有关议价的一切数据或资料。

4. 我方承诺完全响应项目需求书及采购公告相关要求。

5. 我方在参与议价前已仔细研究了需求书及采购公告的所有内容，包括澄清修改文件（如果有的话）和所有相关资料，我方完全明白并认为此需求书及采购公告没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意需求书及采购公告的相关条款，放弃对需求书及采购公告提出误解和质疑的一切权利。

6. 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方议价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7 与本项目议价有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：                             邮政编码：

电  话：                             传    真：

供应商（法人公章）：

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签字章）：

日    期：

备注:本响应函内容不得擅自删改。

# 三、法定代表人/负责人证明书

法定代表人/负责人证明书

致：广东省监狱中心医院：

___________同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。有效日期与采购公告中标注的报价有效期相同，签发日期：    年    月     日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人身份证复印件贴于此处

(为避免废标，请供应商务必提供本人身份证复印件)

供应商名称（盖公章）：

地址：

日期：      年    月    日

四、法定代表人/负责人授权书

法定代表人/负责人授权书

致：广东省监狱中心医院：

兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广东省监狱中心医院的“ 广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程项目”的报价事宜。本授权书有效期与采购公告中标注的报价有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

附：代理人性别：       年龄：        职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

法定代表人（负责人）：（签字或盖私章）              委托代理人：（签字或盖私章）

授权单位（单位公章）：

二〇   年   月   日

被授权人身份证复印件贴于此处

(为避免废标，请响应供应商务必提供本人身份证复印件)

（备注：响应供应商签字代表为法定代表人，则本表不需提交）

# 五、资格文件声明函

资格文件声明函

致：广东省监狱中心医院

关于贵方采购项目名称：广东省监狱中心医院监管病区静配中心修缮工程项目议价邀请，本单位愿意参加议价响应，提供采购文件中规定的要求，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他供应商的单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

1）本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

2）本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效响应处理。

供应商名称（签章）：

日  期：      年    月    日

- 六、项目整体方案

- 项目整体方案

项目服务方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势和团队及业绩，其要点和主要内容为：

1.项目施工总体概述

2.施工总进度计划及保证措施

3.质量保证措施

4.绿色施工、 安全防护、 文明施工 措施计划

5.售后服务方案及服务承诺

6.项目经理综合素质

7.项目团队人员技术能力

8.企业业绩

9.企业承诺

注：需附相关证明材料的按照评分标准要求提供。（格式自拟）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

日期：   年   月