广东省监狱中心医院隔离病区病犯热水房改污洗间消洗设施采购及安装工程

采购文件

采购单位：广东省监狱中心医院

编制时间：2025年1月

温馨提示！！！

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以本采购文件为准）

一、响应文件应按顺序编制页码。

二、请仔细检查响应文件是否已按本采购文件要求盖章、签名、签署日期。

三、请正确填写《报价一览表（报价表）》，报价总价不能超过最高限价（详见采购须知）。

第一章 用户需求书

- 总体要求

- 1、响应供应商必须对采购需求完全响应，满足采购公告的资格要求。

- 2、不允许成交供应商转包、分包项目内容。

- 竞价报价说明

本工程按工程量清单包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，项目措施费包干。

- 采购内容及技术要求

| 采购内容 | 最高限价 | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 广东省监狱中心医院隔离病区病犯热水房改污洗间消洗设施采购及安装工程 | 人民币14400.00元（含税） | 合同工期为自签订合同起15日历天。 |

需求内容：

1.负责广东省监狱中心医院隔离病区病犯热水房改污洗间消洗设施采购及安装工程施工。

2.工程内容包括但不限于：1.拆除原污洗间不锈钢洗手盆9套、陶瓷洗手盆3套，综合考虑配管、配件拆除；2.拆除原不锈钢洗手盆三套，综合考虑配管、配件拆除；3.增设九套成品316不锈钢拖把池，厚度1.0mm，综合考虑水管、水龙头等附件，样式尺寸现场定；4.安装紫外线杀菌灯、紫外线灯开关、增设紫外线灯相应配线、配管；

3.保修期按《建设工程质量管理条例》等相关规定执行，凡在保修期内出现任何质量问题，成交供应商须在24小时内组织施工维修，质保期1年。

4.供应商具有建筑工程施工总承包三级（含三级）或以上资质，或建筑装饰装修工程专业承包三级（含三级）或以上资质。

合同要求及支付方式：

1.承包形式为总价包干。

2.合同工期为自签订合同起15日历天。

3.支付方式：

项目双方完成竣工验收及工程结算，并经采购人审核确认后5个工作日内，成交供应商采用银行转账等非现金形式缴纳项目结算金额的3%作为质量保证金，并提供全额发票后10个工作日内，一次性全额支付结算款。工程竣工验收合格1年后，若无质量问题，7个工作日内质保金无息支付给成交供应商（以财政支付时间为准）。

项目相关施工要求

1.总体要求

（1）成交供应商必须按响应文件提供管理人员名单委派现场管理人员，非采购人要求的，原则上不得更换。如需更换必须提交书面申请，经采购人同意后方能更换，否则当成交供应商违反合同规定处理。

（2）成交供应商不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，采购人有权取消成交供应商的承包资格并追究其相关法律责任。

（3）成交供应商必须提交进场施工人员名单及身份证复印件给采购人备案，且必须在采购人所属有关部门办理出入证。

（4）施工人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员未经批准不得进入其他区域。

（5）成交供应商必须遵守建设单位施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

（6）成交供应商在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

（7）成交供应商必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由成交供应商负责。

2.质量和安全文明施工标准

（1）工程质量标准：按国家及省、市现行验收规范执行。施工期间若工程质量不合格，成交供应商须按建设单位要求停工和返工，返工费用由成交供应商负责，工期不予顺延。

（2）安全文明施工标准：杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

3.资料收集与归档

（1）本项目竣工验收后7天内提供工程结算书及相关资料统一送采购人审核，确认后办理结算手续。

验收及标准

1.采购人接到成交供应商通知后7天内组织验收。

2.以国家施工验收规范和质量检验标准为依据进行验收。

附表：广东省监狱中心医院隔离病区病犯热水房改污洗间消洗设施采购及安装工程工程量清单

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除洗手盆 | 套 | 15 | 1.拆除原污洗间不锈钢洗手盆9套、陶瓷洗手盆3套，综合考虑配管、配件拆除； 2.拆除原不锈钢洗手盆三套，综合考虑配管、配件拆除 |
| 2 | 新增成品不锈钢拖把池 | 套 | 9 | 增设九套成品316不锈钢拖把池（另增加一层防腐涂层），厚度1.0mm，综合考虑水管、水龙头等附件，样式尺寸现场定 |
| 3 | 新增紫外线灯 | 套 | 3 | 1.医院灯具安装 紫外线杀菌灯40W； 2.紫外线灯开关； 3.综合考虑增设紫外线灯相应配线、配管 |
| 4 | 垃圾清运项 | 1 | 项 |  |

- 第二章 采购须知

- 一、说明

- 适用范围

本项目为一个整体，不得分拆，且要提供完整的资料。

- 定义

- “采购人”是指：广东省监狱中心医院。

- “供应商”是指：响应本文件要求，参加采购的供应商。

- 合格的“供应商”是指：符合本采购文件供应商资格要求的供应商。

- “成交供应商”是指经采购程序确定并授予合同的供应商。

- “响应文件”是指：供应商根据采购文件要求，编制包含报价等所有内容的实质性响应文件。

二、采购文件

- 采购文件由下列文件组成：

- 用户需求书

- 采购须知

- 响应文件格式

三、响应文件的编制、密封和递交

- 响应文件的编制

- 响应文件应按第三章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

- 响应文件应用A4纸编制（非A4纸的文件，可以折叠成A4纸装订），响应文件正每一页（包括封面）须逐页加盖供应商公章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处须由供应商的法定代表人或委托代理人签名（不得用签名章代替）并加盖供应商公章确认。

- 响应文件1份。

- 响应文件应装订成册，不得采用活页夹。响应文件应编制目录，并且逐页（封面除外）标注连续页码。

- 响应文件的密封

- 响应文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商公章。

- 响应文件封套上应写明的内容如下。

响应文件 采购项目名称： 供应商名称： 供应商地址： 在2025年 月 日 时 分（即开标时间）之前不得开启

- 未按第（二）条响应文件的密封第（1）项或第（2）项要求密封和加写标记的响应文件，采购人应予拒收。

- 响应文件的递交

- 供应商人应在采购公告规定的响应文件提交截止时间前递交响应文件。

- 供应商递交响应文件的地点：见采购公告。

- 供应商所递交的响应文件不予退还。

- 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

- 采购人不接受电报、电话、电传、邮件、传真响应文件。

- （四）响应文件的修改与撤回

- 供应商在采购公告规定的响应文件提交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。在采购截止时点之后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

- 供应商在递交响应文件后，可以撤回其响应文件，但供应商必须在规定的截止时点前以书面形式告知采购人。

- 报价要求

- 《报价一览表》格式如下：

#### 报价一览表（投标报价书）

采购项目名称：　广东省监狱中心医院隔离病区病犯热水房改污洗间消洗设施采购及安装工程

| 采购项目名称 | 投标报价总价（元） | 完工期/日历天 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省监狱中心医院隔离病区病犯热水房改污洗间消洗设施采购及安装工程 |  | 15个日历天 | 1年，自竣工验收合格之日起计算。 |

注: 1.供应商须按要求填写，不得随意更改本表格式。

- 2. 报价一览表及报价明细表中的投标报价采用投标单价、总价的形式进行报价，投标总价不能超过最高限价，并单独密封。项目预算1.44万元，报价高于本预算金额（最高限价）的视为无效报价。

3.投标报价低于(含等于)最高限价的为有效报价(报价须保留二位小数，否则视为无效报价)，高于最高限价的为无效报价，其投标文件作废标处理。

4.本项目的投标报价和结算支付均以人民币为货币单位。

5.投标人在填报单价及总价前，将视为已应仔细阅读本采购文件的所有有关章节以及审查了所有的相关资料，并已确保本项目的所有采购范围内的各种价格约定风险均已包含在投标总价内。

6.不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式报价。

四、资格审查、符合性审查

附表（1）《资格审查表》

# 资格审查表

| 序号 | 审查内容 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。 |  |  |  |
| 2 | 投标人必须具有建筑工程施工总承包三级（含三级）或以上资质，或建筑装饰装修工程专业承包三级（含三级）或以上资质。 |  |  |  |
| 3 | 提供在中华人民共和国境内有效的执照（或证书）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件证明。 |  |  |  |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供至开标截止之日前12个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金相关证明材料；如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资金；或提供资格文件声明函）； |  |  |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供体现2021年或2022年或2023年财务状况的证明文件或银行出具的资信证明；或提供资格文件声明函）； |  |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）】（提供资格文件声明函）； |  |  |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件（提供资格文件声明函）。 |  |  |  |
| 8 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商（提供资格文件声明函）。 |  |  |  |
| 9 | 本项目不接受联合体参与报价。 |  |  |  |
| 10 | 已登记报名。 |  |  |  |
| 结论（“通过”或“不通过”） |  |  |  |  |

注明：1.审查时符合的打“○”；不符合的打“×”，并说明不符合的原因；2.全部符合的审查结论为“通过”，有任一项不符合的审查结论为“不通过”。

附表（2）《符合性审查表》

符合性审查表

| 序号 | 审查内容 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件内容、编制、份数、签署、盖章符合采购文件要求。 |  |  |  |
| 2 | 报价未超出最高限价。 |  |  |  |
| 结论（“通过”或“不通过”） |  |  |  |  |

注明：1.审查时符合的打“○”；不符合的打“×”，并说明不符合的原因；2.全部符合的审查结论为“通过”，有任一项不符合的审查结论为“不通过”。

- 第三章  响应文件格式

响 应 文 件

收件人名称：广东省监狱中心医院

采购项目名称：

供应商地址：

联系人：         ；联系电话：            ；邮政编码：         ；

供应商：                                     （加盖单位章）

供应商代表（法定代表人或其委托代理人）：       （签名）

年      月      日

目录（自拟）

注：请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

# 一、自查表

| 审查内容 |  | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 投标人必须具有建筑工程施工总承包三级（含三级）或以上资质，或建筑装饰装修工程专业承包三级（含三级）或以上资质。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 提供在中华人民共和国境内有效的执照（或证书）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件证明。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供至开标截止之日前12个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金相关证明材料；如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资金；或提供资格文件声明函）； | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供体现2021年或2022年或2023年财务状况的证明文件或银行出具的资信证明；或提供资格文件声明函）； | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）】（提供资格文件声明函）； | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件（提供资格文件声明函）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商（提供资格文件声明函）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 本项目不接受联合体参与报价。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 已登记报名。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
| 符合性审查 | 响应文件内容、编制、份数、签署、盖章符合采购文件要求。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |
|  | 报价未超出最高限价。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（） 页 |

- 二、响应函

- 响应函

致：广东省监狱中心医院

我方确认收到贵方提供的 广东省监狱中心医院隔离病区病犯热水房改污洗间消洗设施采购及安装工程需求书及采购公告的全部内容，我方完全明白需求书及采购公告的所有条款要求，决定响应本项目，据此我方承诺如下：

1. 我方决定参加：广东省监狱中心医院隔离病区病犯热水房改污洗间消洗设施采购及安装工程的采购。

2. 本需求书的有效期为在采购截止日后不低于60天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

3. 我方同意提供采购人要求的有关采购的一切数据或资料。

4. 我方承诺完全响应项目需求书及采购公告相关要求。

5. 我方在参与采购前已仔细研究了需求书及采购公告的所有内容，包括澄清修改文件（如果有的话）和所有相关资料，我方完全明白并认为此需求书及采购公告没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意需求书及采购公告的相关条款，放弃对需求书及采购公告提出误解和质疑的一切权利。

6. 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方采购货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7 与本项目采购有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：                             邮政编码：

电  话：                             传    真：

供应商（法人公章）：

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签字章）：

日    期：

备注:本响应函内容不得擅自删改。

# 三、法定代表人/负责人证明书

法定代表人/负责人证明书

致：广东省监狱中心医院：

___________同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。有效日期与采购公告中标注的报价有效期相同，签发日期：    年    月     日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人身份证复印件贴于此处

(为避免废标，请供应商务必提供本人身份证复印件)

供应商名称（盖公章）：

地址：

日期：      年    月    日

四、法定代表人/负责人授权书

法定代表人/负责人授权书

致：广东省监狱中心医院：

兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广东省监狱中心医院的“广东省监狱中心医院隔离病区病犯热水房改污洗间消洗设施采购及安装工程”的报价事宜。本授权书有效期与采购公告中标注的报价有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

附：代理人性别：       年龄：        职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

法定代表人（负责人）：（签字或盖私章）              委托代理人：（签字或盖私章）

授权单位（单位公章）：

二〇   年   月   日

被授权人身份证复印件贴于此处

(为避免废标，请响应供应商务必提供本人身份证复印件)

（备注：响应供应商签字代表为法定代表人，则本表不需提交）

# 五、资格文件声明函

资格文件声明函

致：广东省监狱中心医院

关于贵方采购项目名称：广东省监狱中心医院隔离病区病犯热水房改污洗间消洗设施采购及安装工程采购邀请，本单位愿意参加采购响应，提供采购文件中规定的要求，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他供应商的单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

1）本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

2）本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效响应处理。

供应商名称（签章）：

日  期：      年    月    日